# 重庆建筑工程职业学院毕业论文（设计）开题报告

| 论文（设计）名称 |  | 盲盒销售与收藏平台的设计与实现 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文（设计）类型 |  | E | 指导教师 |  | 张巡 |  |
| 学生姓名 | 蔡杰 | 学号 | 012322070029 | 系、专业、班级 | 人工智能学院计算机五班 |  |
| 一、选题依据：（简述研究现状或生产需求情况，说明该论文（设计） 目的意义。） 研究现状 随着Z世代消费群体的崛起和潮流文化的盛行，盲盒经济在中国市场呈现出爆发式增长。据统计，2024年中国盲盒市场规模已突破300亿元，年增长率保持在25%以上。目前市场上虽有泡泡玛特等头部品牌，但线上盲盒平台仍存在以下问题： - 功能单一：多数平台仅提供销售功能，缺乏社交互动和收藏展示 - 用户体验不足：开盒过程缺乏仪式感，收藏管理功能薄弱 - 社区粘性低：用户之间缺乏有效的互动和交流渠道 - 移动端适配差：现有平台在移动设备上的体验不佳 生产需求情况 盲盒消费群体具有年轻化、社交化、情感化的特点，他们不仅追求开盒的惊喜感，更注重收藏的成就感和社区的归属感。市场迫切需要一款集销售、收藏、社交于一体的综合性盲盒平台。 目的意义 目的： - 设计并实现一个功能完善的盲盒销售与收藏平台 - 提供沉浸式的开盒体验和个性化的收藏展示 - 构建活跃的用户社区，增强用户粘性 - 实现PC端与移动端的统一用户体验 意义： - 为盲盒爱好者提供全方位的服务体验 - 探索新型电商社交模式的技术实现 - 提升计算机应用技术在电商领域的实践应用 - 为相关行业提供可参考的技术解决方案 |  |  |  |  |  |  |
| 二、论文研究（设计）思路及工作方法。 设计思路 - 用户体验优先：采用符合用户直觉的交互设计，模拟真实开盒体验 - 技术架构现代化：使用Vue3+Node.js+MySQL技术栈，确保系统性能 - 跨平台一致性：基于响应式设计，实现PC端与移动端UI统一 - 功能模块化：采用模块化开发，便于功能扩展和维护 技术路线 前端技术栈： - 框架：Vue 3 + Vue Router + Vuex - UI框架：Bootstrap 5 + 自定义CSS - 动画库：Animate.css + CSS3动画 - 构建工具：Vite 后端技术栈： - 运行环境：Node.js + Express - 数据库：MySQL 8.0 - 开发工具：WebStorm 2024.1 核心功能模块： - 用户管理模块：注册、登录、个人信息管理 - 盲盒销售模块：商品展示、购买流程、开盒动画 - 收藏管理模块：虚拟收藏馆、藏品展示、价值评估 - 社区互动模块：发帖、点赞、评论、分享 - 积分系统模块：积分获取、兑换、等级体系 工作方法 - 需求分析：通过市场调研确定功能需求 - 原型设计：使用Figma完成UI/UX设计 - 数据库设计：设计规范化的数据库结构 - 敏捷开发：采用迭代开发模式，分模块实现功能 - 测试优化：进行功能测试、性能测试和用户体验优化 部署上线：使用Docker容器化部署 |  |  |  |  |  |  |
| 三、论文研究（设计）任务完成的阶段内容及时间安排。 第一阶段：前期准备 - 第1-2周：项目调研、需求分析、技术选型 - 第3-4周：UI/UX设计、原型制作 - 第5-6周：数据库设计、开发环境搭建 第二阶段：核心开发 - 第7-8周：用户管理模块、基础框架搭建 - 第9-10周：盲盒销售模块、开盒动画实现 - 第11-12周：收藏管理模块、虚拟展馆开发 - 第13-14周：社区互动模块、积分系统实现 第三阶段：测试优化 - 第15-16周：功能测试、性能优化 - 第17-18周：用户体验优化、Bug修复 第四阶段：论文撰写 - 第19-20周：论文初稿撰写 - 第21-22周：论文修改完善、格式规范 第五阶段：答辩准备 - 第23-24周：准备答辩材料、演示系统 - 第25周：毕业设计答辩 |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师 意见 | 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 专业毕业论文 （设计）工作 小组意见 | 难度 |  |  |  | 综合训练程度 |  |
|  | 组长签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

论文（设计）类型：A—理论研究；B—应用研究；C—工程设计；D-艺术设计；E—计算机软 件设计.本表除意见部分外由学生填写